

|  |  |
| --- | --- |
| Telefon:E-post:Web: | 71 25 84 19fmmrchda@statsforvalteren.no[www.statsforvaltaren.no/mr](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.statsforvaltaren.no%2Fmr&data=04%7C01%7CKjetil.Fjalestad%40kristiansund.kommune.no%7C27d88d1169104027a7d808d982742451%7C3bcbef976caa4555be7cdfa00068c0d0%7C0%7C0%7C637684257593974187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=znyKCmPQNUEAZwS2XSkmKSSR4oj4nlXcnTkdWMHrkIk%3D&reserved=0) |

**Fra:** Karl-Tore Gjengstø <Karl-Tore.Gjengsto@veidekke.no>
**Sendt:** fredag 24. september 2021 12:46
**Til:** Dahl, Christian <fmmrchda@statsforvalteren.no>
**Kopi:** Peder Lyngstad <Peder.Lyngstad@veidekke.no>
**Emne:** Status Husøya

Hei

Veidekke beklager at vi har gått over tiden i forbindelse med ny oppdatering 15/9.

Dette skyldes i stor grad avklaringer i prosessen som vi håpte å få på plass.

Status i prosjektet:

* Veidekke har siden sist oppdatering fortsatt jobben opp mot leverandører som kan utføre innbygging av siloanlegget.
* Dette har VDI enda ikke fått konkrete tilbud på. VDI har jobbet i markedet og skal ha en befaring med to leverandører neste uke.
* VDI håper å få på plass et tilbud og ta en beslutning på valg av leverandør i løpet av 2-3 uker.

Luktreduserende tilsetningsstoff i Bitumen:

* Veidekke mottok i uke 32 en ny last med Bitumen. I den forbindelse ble det blandet inn additativ i hht leverandørs beskrivelse.
* Det ble også gjennomført luktmålinger 23.august av SINTEF Norlab AS. Der ble det tatt totalt 8 prøver fra 5 utslippspunkt.
* I forbindelse med målingene er det også gjort spredningsberegninger.
* Denne rapporten vil bli forelagt i sin helhet til VDI i uke 39.
* Etter Bitumenleveransen i august har vi fått to leveranser til. VDI har i den forbindelse bestilt nye luktmålinger.

Oppgradering av dagens luftrensing:

* Arbeidet med å koble til luftavsug fra depottanker og lasteanlegg for bitumen og PMB er i rute og er ventet ferdigstilt i løpet av oktober.
* Veidekke har også satt i bestilling en ekstra luftrensecontainer som i første omgang vil rense lukt fra resterende PMB-tanker.
* Denne rensecontaineren vil også være forberedt til å rense lukt i fbm innbyggingen av siloanlegget.

Så snart VDI har mottatt rapporten fra Sintef ønsker vi et møte med Statsforvalteren for presentasjon og dialog for videre fremdrift.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Et bilde som inneholder tekst, utklipp  Automatisk generert beskrivelse | **Karl-Tore Gjengstø**DistriktslederVeidekke Industri AS | Distrikt Møre | M: +4799249777 | ktg@veidekke.no |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 |
| Informasjonen i denne e-postmeldingen er utelukkende ment for adressaten. Det er forbudt for andre enn adressaten å bruke eller videreformidle informasjonen. Hvis du mottar denne meldingen ved en feil, ber vi deg informere avsenderen umiddelbart ved å returnere meldingen og deretter slette den. Veidekke fraskriver seg ethvert ansvar for feilsendt e-post. |

 |